# ДОГОВОР

**на реализацию программного средства**

**№**  1234

г. Минск « 01 » октября 2021 г.

ОАО «Могилевхимволокно», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рудника П.М., с одной стороны, и ЗАО «RabTech» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Рабушки А.А., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

* 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по реализации программного средства «Производственный отчет» (далее по тексту – ПС) по теме «Учет движения сырья и готовой продукции» для производства органического синтеза (далее по тексту — Функциональный заказчик).

Срок ввода ПС в промышленную (постоянную) эксплуатацию – *( 31.12.2021 ).*

* 1. Требования к выполняемой работе, являющейся предметом настоящего Договора, утвержденным Функциональным заказчиком.
  2. Состав и срок окончания работ по реализации и вводу ПС в опытную эксплуатацию, а также перечень отчетных документов по договору указаны в Календарном плане выполнения работ на реализацию ПС.
  3. Заказчику принадлежит исключительное право в полном объеме на ПС, разработанное в рамках настоящего Договора. Вся документация переходит в собственность Заказчика.
  4. Право подачи заявок на получение охранных документов на созданные в результате выполнения работ по настоящему Договору результаты интеллектуальной деятельности принадлежит Заказчику.
  5. В случае получения при выполнении Работ по настоящему Договору дополнительных результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика в пятидневный срок.
  6. Исполнитель гарантирует, что результаты Работ по настоящему Договору не нарушают исключительных прав третьих лиц.
  7. Исполнитель гарантирует, что исполнение работ по настоящему Договору будет осуществлено в рамках служебных обязанностей или на основании конкретного задания Исполнителя работниками Исполнителя, и работники Исполнителя не будут претендовать на получение прав на созданные в процессе выполнения Работ объекты интеллектуальной собственности.
  8. Результаты работ по настоящему договору могут быть использованы Исполнителем только для работ по заданию Заказчика.
  9. Исполнитель обязан в месячный срок с даты сдачи ПС в опытную эксплуатацию представить Заказчику надлежащим образом оформленные материалы заявки(ок) на государственную регистрацию программ(ы) для ЭВМ (базы данных) и Уведомления, подготовленные в соответствии с формой, указанной в приложениях

№№ 5,6, а также урегулировать вопрос с выплатой вознаграждения авторам ПС.

# СТОИМОСТЬ ПС И РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

* 1. Общая цена настоящего Договора определяется стоимостью разработки ПС и составляет 15 000  *( пятнадцать пять тысяч )* бел. руб.

Цена настоящего Договора включает все расходы Исполнителя, которые возникнут или могут возникнуть у Исполнителя в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе и по выплате вознаграждения авторам полученных в ходе выполнения настоящего Договора результатов Работ.

* 1. После ввода ПС в опытную эксплуатацию Заказчик оплачивает 80% от стоимости реализации ПС, что составляет 12 000 *( двенадцать тысяч )* бел. руб. на основании Акта приемки ПС в опытную эксплуатацию и счета Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ (далее по тексту – Финансовый акт) между Исполнителем и Заказчиком.
  2. Оставшуюся сумму в размере 20% от стоимости реализации ПС, что

Составляет 3 000 ( *три тысячи* )бел. руб., Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 30 календарных дней с даты передачи Заказчику оригиналов документов, подтверждающих ввод в промышленную (постоянную) эксплуатацию, в соответствии с пунктом 3.8.

* 1. Датой перечисления денежных средств считается дата отметки банка о списании денежных средств со счета Заказчика.
  2. Заказчик имеет право оплатить стоимость реализации ПС досрочно.
  3. В случае выплаты аванса Исполнитель обязан предъявить авансовый счет- фактуру Заказчику не позднее 5 календарных дней со дня получения оплаты или частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ.
  4. Исполнитель обязан предъявлять корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам- фактурам Заказчика в случаях изменений стоимости (цены, объема) выполненных работ в течение 5 календарных дней с даты составления соответствующего первичного учетного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) Заказчика на изменение стоимости выполненных работ.

# ПОРЯДОК СДАЧИ ПС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЯ

* 1. Выполненные по настоящему Договору работы принимаются комиссией (уполномоченным представителем), назначенной Заказчиком, по Акту сдачи- приемки работ (далее по тексту — Технический акт). Формы отчетности определены Календарным планом выполнения работ на реализацию ПС.
  2. Исполнитель по Акту сдачи-приемки электронных копий отчетных документов передает электронные копии отчетных документов по Договору представителю Функционального заказчика, ответственному со стороны Заказчика. Акт сдачи-приемки электронных копий отчетных документов подписывается ответственными сотрудниками Функционального заказчика и Исполнителя.
  3. По завершении работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ на реализацию ПС по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик подписывают двусторонний Финансовый акт на основании представленного Исполнителем Заказчику Технического акта, Акта приемки ПС в опытную эксплуатацию и Акта сдачи приемки электронных копий отчетных документов. Для этого:
     1. Исполнитель передает Заказчику Технический акт, Акт приемки ПС в опытную эксплуатацию, Акт сдачи приемки электронных копий отчетных документов, подписанный со своей стороны Финансовый акт для его подписания Заказчиком и счет-фактуру с копией документа, подтверждающего право подписания счетов-фактур уполномоченными представителями Исполнителя. Исполнитель обязан представить Заказчику полный комплект указанных документов на следующий день после даты их оформления, но не позднее последнего дня отчетного месяца.
     2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Финансового акта возвращает Исполнителю подписанный Финансовый акт, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Финансового акта в письменной форме.
  4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Финансового акта, Сторонами составляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Исполнителя.
  5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:
* безвозмездного устранения недостатков с указанием сроков их устранения,
* возмещения своих расходов на устранение недостатков,
* соразмерного уменьшения цены настоящего Договора.
  1. После выполнения доработок работы сдаются в порядке, предусмотренном п.п. 3.1 — 3.4 настоящего Договора.
  2. Приемка работ по вводу ПС в опытную эксплуатацию считается завершенной после подписания Финансового акта.
  3. Обязательства Исполнителя по договору считаются выполненными после ввода ПС в промышленную (постоянную) эксплуатацию Комиссией Заказчика и предоставления Заказчику с сопроводительным письмом оригинала комиссионного Акта приемки ПС в постоянную эксплуатацию (далее по тексту – Акт ввода в ПЭ).
  4. В случае нарушения Исполнителем срока ввода ПС в промышленную (постоянную) эксплуатацию, предусмотренного пунктом 1.1, Функциональный заказчик в течение 30 календарных дней с установленной указанным пунктом даты обязан собрать Комиссию Заказчика для установления причины нарушения срока ввода ПС в промышленную (постоянную) эксплуатацию.
  5. Исполнитель ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику акт сверки расчетов по состоянию на последнюю дату квартала до полного исполнения взаимных обязательств по настоящему договору.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

* 1. Исполнитель обязан:
     1. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результат, свободный от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки.
     2. Результаты работ должны отвечать требованиям законодательства Республики Беларусь, другим соответствующим нормативным документам, государственным стандартам, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду работ.
     3. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения работ, и приостановить выполнение работ до получения письменных указаний от Заказчика.
     4. Устранять недостатки в выполненных работах своими силами и за свой счет в соответствии с абзацем вторым пункта 3.5. настоящего Договора.
     5. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Республики Беларусь для выполнения работ по настоящему Договору.
     6. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.
  2. Исполнитель не вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.
  3. Исполнитель не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
  4. Заказчик обязан:
     1. Передавать Исполнителю необходимые для выполнения работ информацию, документацию и иное имущество по Акту приема-передачи.
     2. Принять и оплатить результат работ в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
  5. Заказчик вправе:
     1. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы.
     2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
     3. Отказаться от принятия результат работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения работ Исполнителем выполнение работ утратило интерес для Заказчика.
  6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения изменений известить другую Сторону.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

* 1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
  2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору третьими лицами.
  3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременное, ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору, а также за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, за утрату документации и материалов, переданных для исполнения настоящего Договора.
  4. В случае нарушения Исполнителем срока сдачи работ, определенного Календарным планом, а также срока предоставления отчетных документов в соответствии с пунктом 3.3.1, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от цены Договора.
  5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы невыполненных в срок обязательств за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от цены Договора.
  6. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору по реализации ПС и, вследствие чего, возникновения у Заказчика каких-либо связанных с этим убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику и уплачивает штраф в размере 1 (Одного) % от цены договора, при этом общий размер выплат не может превышать 10 (Десяти) % от цены настоящего Договора.
  7. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ по настоящему Договору по причине некачественного выполнения обязательств по настоящему Договору или несоответствия результатов работ обусловленным Сторонами требованиям и невозможности их доработки, Заказчик вправе по своему выбор уменьшить цену настоящего Договора или отказаться от него без возмещения Исполнителю затрат на выполнение работ по настоящему Договору.
  8. В случае не оформления или ненадлежащего оформления прав Заказчика на интеллектуальную собственность, полученную в результате выполнения Работ по настоящему Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 15 (Пятнадцати) % от цены настоящего Договора.
  9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся Исполнителю денежных сумм за выполненные по настоящему Договору работы до перечисления Исполнителем начисленной суммы штрафных санкций на расчетный счет Заказчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
  10. В случае предъявления Заказчику со стороны третьих лиц каких-либо претензий и/или требований, которые возникнут или могут возникнуть в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору, Исполнитель обязуется оградить Заказчика от таких претензий и/или требований, компенсировать все расходы, понесенные Заказчиком на урегулирование таких претензий и/или требований, а также уплатить штраф в размере 5 000 бел. руб.
  11. Требования по начислению и оплате всех перечисленных пени и штрафов предъявляются Сторонами письменно. Претензии по пунктам 5.4 и 5.5 предъявляются не позднее 30 дней от фактической даты исполнения обязательств по настоящему Договору.
  12. Стороны по своему усмотрению вправе не начислять и не применять друг к другу ни одну из перечисленных штрафных санкций.
  13. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

# ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

* 1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Срок рассмотрения писем 30 календарных дней с даты их получения.
  2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке, Срок рассмотрения претензии – 3 (три) недели с даты получения претензии.
  3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в суд.

# ФОРС-МАЖОР

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые начались после заключения настоящего Договора.
  2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после начала и окончания их действия. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на какое-нибудь из вышеупомянутых обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение своих обязательств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными государственными органами Республики Беларусь.
  3. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
  4. Если указанные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора или его части, в этом случае Стороны производят взаиморасчет.

# ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

* 1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
  2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
  3. В случае несоблюдения Исполнителем условий настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 8.4 настоящего Договора
  4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. Уведомление должно быть направлено Заказчиком Исполнителю не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
  5. Исполнитель не вправе требовать оплаты понесенных им расходов в случае расторжения договора по причинам, связанным с ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора Исполнителем.

# КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

* 1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
  2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
  3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

# СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

* 1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2021. В части взаиморасчетов настоящий Договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.

# ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

* 1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
  2. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
* Приложение 1 — Календарный план выполнения работ на реализацию ПС;
* Приложение 2 — Смета расходов на реализацию ПС;
* Приложение 3 — Соглашение о договорной цене;

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК:

*Реквизиты ЗАКАЗЧИКА*

*Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ*

# от ЗАКАЗЧИКА от ИСПОЛНИТЕЛЯ

Приложение №1

к Договору № 1234

от « 01 » 10 202 1 г.

# УТВЕРЖДАЮ:

# Генеральный директор

А.А. Рабушка

« » 202 г.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**выполнения работ на реализацию ПС**

по теме:

« Учет движения сырья и готовой продукции »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа работы | Наименование работ | Стоимость этапа, бел. руб. Источники финансирования | Сроки выполнения |
|  | Постановка задачи  - определение основных требований  - определение структуры входных и выходных данных  - предварительный выбор методов решения задач и языков программирования | 2000,00  Собственные средства | 15.10.2021 |
|  | Анализ требований и разработка спецификаций  - описание общего алгоритма решения задачи  - подготовка тестов с указанием ожидаемых результатов для поиска программных и иных ошибок | 2500,00  Собственные средства | 29.10.2021 |
|  | Проектирование  - разработка и уточнение структуры входных и выходных данных  - создание алгоритмов решения задач  - описание форм представления входных и выходных данных  - разработка структуры программы | 4500,00  Собственные средства | 16.11.2021 |
|  | Реализация  - создание исходных кодов программы  - отладка и тестирование программы  - разработка программной документации | 2500,00  Собственные средства | 16.12.2021 |
|  | Внедрение, эксплуатация и сопровождение  - подготовка и передача программы и документации для сопровождения и эксплуатации  - модификация с учётом требования заказчика | 3500,00  Собственные средства | 31.12.2021 |
|  | Итого: | 15 000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика** | **От Исполнителя** |
| / ФИО/ | / ФИО/ |

Функциональный заказчик

/ ФИО /

Приложение № 2

к Договору № 1234

от « 01 » октября 202 1 г.

# СМЕТА РАСХОДОВ

Учет движения сырья и готовой продукции

(наименование проекта)

ЗАО «RabTech»

(наименование организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей расходов | Сумма -  всего,  бел. рублей |
|
| 1. | Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых в реализации проекта | 9 000 |
| 2. | Материальные расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта | 2 000 |
| 3. | Расходы на приобретение оборудования | 2 000 |
| 4. | Прочие прямые расходы\* | 1 000 |
| 5. | Накладные и общехозяйственные расходы | 1 000 |
|  | ИТОГО: | 15 000 |

\* Включается подготовка специальной научно-технической информации, проведение научно-технических экспертиз, затраты на оплату платных информационных ресурсов и т.д.

**От**

# Исполнителя:

/

*.*

Приложение № 3

к Договору № 1234

от « 01 » октября 202 1 г.

# Соглашение о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, директор Рудник П.М от лица Заказчика, с одной стороны, и Рабушка А.А. от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены

по настоящему Договору в размере 15 000*(пятнадцати тысяч)* бел. руб.

# От Заказчика От Исполнителя